| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Не запускается HelpDesk |
| 2 | Не установленный NET | Приложение не работает |
| 3 | Недоступен MS SQL Server | Нет подключения к БД |
| 4 | Ошибка строки подключения | Ошибка авторизации |
| 5 | Отсутствует сетевое соединение | Нет связи с сервером БД |
| 6 | Повреждение базы данных | Потеря заявок |
| 7 | Нет резервных копий | Невозможность восстановить данные |
| 8 | Неверные права доступа | Не получается вход |
| 9 | Ошибка пользователя | Искаженные данные |
| 10 | Повреждение файлов программы | Не запускается HelpDesk |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Высокая |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокая |
| Не работает поиск | Низкая |
| Потеря базы данных | Высокая |
| Пользователь не может войти | Средняя |
| Не работает одна кнопка | Низкая |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокая |
| Дублирование записей | Средняя |
| Некорректно настроены права доступа | Средняя |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Высокий |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Средний |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Средняя | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Средние | Средний |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Регулярное резервное копирование |
| Ошибка подключения к серверу | Проверка строки подключения до запуска |
| Отсутствует .NET | Проверка и установка нужной версии |
| Пользователь вводит некорректные данные | Валидация полей |
| Недостаточно прав | Настройка ролей и прав |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Подтверждение |
| Не работает сетевое подключение | Проверка кабеля |
| Программа повреждена | антивирус |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | Проверить NET, перезапустить, переустановить. |
| Нет подключения к MS SQL Server | Проверить сервер, службу SQL, права. |
| Пользователь не может авторизоваться | Проверить логин. права в БД, учетку AD. |
| База данных повреждена | Остановить работу, Проверить целостность. |
| Не сохраняются новые заявки | Проверить подключение, права на запись, место на диске |
| Программа работает слишком медленно | Проверить сеть, нагрузку SQL, индексы |

Задание 8. Анализ критического риска

1. Риск: потеря или повреждение базы данных.

2. утрачены заявки за несколько месяцев.

3. резервное копирование не проверялось.

4. регулярный бэкап, хранение копий, проверка восстановления.

5. настроить расписание бэкапов, проверить целостность, обучить персонал.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Причины:

1. Неверная строка подключения на новом ПК.

2. Не установлен.NET.

3. Нет прав у учётной записи в MS SQL.

4. Отключены сетевые подключения.

5. Неверное имя сервера.

Диагностика:

1. Проверить доступность сервера.

2. Проверить службу MS SQL Server.

3. Проверить строку подключения.

4. Проверить учётные данные и права.

5. Проверить сетевые разрешения.

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря БД | низкая | высокие | высокий | Регулярный бэкап | Восстановить из копии |
| R-02 | Недоступен MS SQL | средняя | высокие | высокий | Мониторинг | проверка службы Диагностика подключения |
| R-03 | Нет сети | средняя | высокие | высокий | Проверка каналов | Восстановить соединение |
| R-04 | Ошибка строки подключения | средняя | средние | средний | Тест подключения | Исправить строку |
| R-05 | Ошибка пользователя | высокая | средние | средний | Валидация, обучение | Исправить данные |
| R-06 | Неверные права | средняя | средние | средний | Настройка ролей | права |
| R-07 | Повреждение программы | низкая | средние | средний | Скорректировать | Переустановка |
| R-08 | Нет .NET | средняя | средние | средний | сильный Антивирус | Установк NET |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

- Потеря базы данных - необратимая утрата заявок.

предотвращение: регулярный бэкап и проверка восстановления.

- Недоступен MS SQL Server - полная остановка системы.

предотвращение: мониторинг службы, резервный сервер.

- Отсутствие сети - нет доступа к БД.

предотвращение: резервный канал, проверка оборудования.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

- Общее: HelpDesk - система учёта заявок.

пользователи - сотрудники и ИТ.

функции - регистрация, обработка, поиск заявок.

- Цель: автоматизировать учёт заявок.

задачи - установка, настройка БД, обучение.

результат - работающая система.

3. Требования: CPU 2 ядра, ОЗУ 4 ГБ, диск 10 ГБ, Windows 10/11, сеть до SQL Server.

6. Этапы: проверка ПК,  подготовка окружения, настройка SQL, создание БД, установка, подключение, проверка, обучение, ввод.

8. Контрольные точки: ПК соответствует, SQL доступен, БД создана, подключение работает, авторизация, тестовая заявка.

10. Резервное копирование: БД HelpDeskDB ежедневно, хранение отдельно, ответственный администратор БД.

12. Заключение: учтены риски и меры предотвращения.

Пользователь

↓

Windows Forms

↓

C#

↓

ADO.NET

↓

MS SQL Server

↓

HelpDeskDB

Вывод

Выявлены технические, программные, сетевые, информационные и пользовательские риски внедрения HelpDesk. Определены наиболее опасные риски - потерю базы данных, недоступность MS SQL Server и отсутствие сети. Разработанные меры предотвращения и планы реагирования.