Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки теряются |
| Отсутствует единый список заявок | Нет общей картины обращений |
| Не фиксируется статус заявки | Пользователь не может узнать о своей заявке |
| Нет истории выполненных обращений | Невозможно проанализировать проблемы |
| Не всегда известно кто занимается заявкой | Заявка может быть не исполнена |

| Нет приоритетов | Срочные дела откладываются |
| --- | --- |
| Нет отчетности | Нельзя оценить нагрузку |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Ответ:

Обработка и контроль всей поступающей информации и звонков в колледж

Задание 3. Определить дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранение истории обращений |
| 2 | Снижение потерянных звонков |
| 3 | Контроль статуса заявки |

Задание 4. Определить задачи внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Убедиться, что оборудование соответствует нормам |
| 2 | Установка NET | Работа приложения |
| 3 | Настройка MA SQL Server | Хранение данных |
| 4 | Создание БД | Хранение заявок |
| 5 | Установка HelpDesk | Развертывание |
| 6 | Настройка ADO.NET | Связь с БД |
| 7 | Создание пользователей | Доступ к системе |
| 8 | Проверка работы | Корректность функций |
| 9 | Обучение | Навыки работы |
| 10 | Резервная копия | Сохранность данных |

Задание 5. Распределение задач по группам

1Подготовительные работы

Проверка сети, установка NET

2. Установка и настройка

MS SQL Server, HelpDesk, ADO.NET

3. Проверка

Вход, создание заявки, работа с данными.

4. Ввод в эксплуатацию

Пользователи, обучение, копия, запуск.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Настройка подключения |
| Системный администратор | Компьютеры, установка ПО |
| Специалист технической поддержки | Обучение, проверка |
| Обычный пользователь | Работа с заявками |
| Администратор HelpDesk | Управление системой |

Вопрос:

Потому что внедрение затрагивает еще оборудование, БД, обучение.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявка имеет статус и исполнителя |
| 3 | Сохраняется история |
| 4 | Пользователи создают заявки сами |
| 5 | Есть отчетность |
| 6 | Меньше потерянных обращений |
| 7 | Распределение приоритетов |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Новая заявка успешно сохраняется в базе данных |
| Статус | Меняется при обработке |
| История | Старые заявки доступны |
| Подключение | Приложение подключается к MS SQL Server |
| Пользователи | Вход под своей учеткой |
| Продукт | Хорошие начальные показатели |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Не работает |
| Создание учётных записей | Высокий | Без них нельзя войти |
| Обучение пользователей | Средний | Работает |
| Резервное копирование | Средний | Просто важно |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствия не установить |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Просто удобно |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

проверить системные требования

подготовить MS SQL Server

установить HelpDesk

создать базу данных HelpDesk

настроить подключение приложения к базе данных

обучить пользователей

провести контрольное тестирование

обучить пользователей

создать резервную копию

начать эксплуатацию системы

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Настройка MS SQL, Создание БД, подключение, пользователи, проверка, копия.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Настроить сервер и БД, Создать учетки проверить потом обучить, сделать копию и выдать.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка | Готовность |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка | ПО установлено |
| 3 | Установка | HelpDesk | Развернуто |
| 4 | Настройка базы данных | MS SQL | Работает |
| 5 | Настройка приложения | ADO.NET | Подключение |
| 6 | Проверка | Тесты | Работает |
| 7 | Подготовка пользователей | Учетные записи | Готовы |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Копия | В работе |

6. Итоговая карточка целей внедрения

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Нет системы регистрации заявок

Основная цель внедрения

Регистрация, проверка и контроль заявок

Основные задачи внедрения

Проверка и установка компонентов, тесты и обучения.

Основные ожидаемые результаты

Статусы, истории, отчетность

Главный критерий успешности внедрения

Сначала создается заявка потом сохраняется в базе данных и выводится в списке.

7. Вывод

Для регистрации обращений, цель это результат, а задача действие к цели, основные задачи проверка, настройка сервера, установка и обучение, успешный результат когда она работает и все хорошо, программу нужно считать внедренной уже после настройки и проверки, и обучения.